**Nhóm 11**

** BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án: | *Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán thiết bị điện tử.* | Chủ trì cuộc họp: | *Nguyễn Đức Long* |
| Mã dự án: | *KH11\_Ver04* | Thư ký cuộc họp: | *Nguyến Đức Long* |
| Quản trị dự án: | *Nguyễn Đức Long* | | |
| Ngày/giờ họp: | *27-03-2025* | | |
| Địa điểm: | *Họp online tại ứng dụng Discord* | | |
| Chủ đề cuộc họp: | *Thảo luận về buổi Sprint-0* | | |

# Người tham dự

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Vai trò** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Đức Long | Trưởng nhóm, PM, SCM |  |
| 2 | Phạm Mai Anh | BA |  |
| 3 | Nguyễn Chí Dũng | Tester |  |
| 4 | Nguyễn Văn Hưởng | DevOps |  |
| 5 | Nguyễn Văn Lĩnh | Tester |  |
| 6 | Hoàng Việt Nam | DevOps |  |
| 7 | Tạ Thị Thúy | BA |  |
| 8 | Lê Thị Tố Uyên | BA |  |
|  |  |  |  |

# Nội dung

* *ĐLong: Về buổi họp ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về kết quả trong tuần 4 này*
* *VNam: Đã hoàn thiện code chức năng quản lý nhân viên*
* *V Lĩnh: đã test được chức năng them nhân viên và sửa nhân viên . Còn lại test là bạn Dũng làm.*
* *V Hưởng Giao diện code cũng xong rồi đang làm giao diện quản lý đơn hàng của tuần sau.*
* *M Anh : Đã hoàn thiện đặc tả Use-case quản lý nhân viên và sắp hoàn thiện quản lý đơn hàng.*
* *Chí Dũng :.Đã test-case hết rồi.*
* *Tố Uyên : Đã làm xong nhiệm vụ đã giao..*
* *Thúy : Phần biểu đồ tuần tự cũng đã hoàn thiện xong.*
* *ĐLong: Về vấn đề tuần trước thì các bạn đã phải làm đặc tả phần tuần tới làm chưa.*
* *M Anh: BA đã làm xong rồi.*

# Kết luận

* *Theo đúng kế hoạch tuần này không có gì thay đổi lắm nên vẫn như nhiệm vụ tuần trước*
  + *Dev sẽ hoàn thiện phần quản lý nhân viên.*
  + *BA sẽ hoàn thiện các đặc tả yêu cầu liên quan*
  + *Tester sẽ hoàn thiện việc testcase chức năng này.*
* *PM sẽ làm file báo cáo kết quả tổng kết cả tuần*
* *Bạn nào có ý kiến thì sẽ nêu ý kiến vào các buổi họp sau.*